**Programming Task Log**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | BASELINE ESTIMATE | START | END | BREAK | HOURS | CORRECTION FACTOR | ADJUSTED ESTIMATE | DESCRIPTION |
| 24/04/2020 | 0.10 | 20:00 | 20:15 | N/A | 0.15 | 150% | 0.15 | Create Project |
| 24/04/2020 | 0.10 | 20:15 | 20:35 | N/A | 0.20 | 200% | 0.20 | Set Up Scene |
| 24/04/2020 | 0.30 | 20:35 | 21:00 | N/A | 0.25 | 83% | 0.25 | Research |
| 24/04/2020 | 1.30 | 21:00 | 23:00 | N/A | 2.00 | 154% | 2.00 | Write Up Script |
| 24/04/2020 | 0.20 | 23:00 | 23:30 | N/A | 0.30 | 150% | 0.30 | Bake Ground |
| 24/04/2020 | 1 | 23:30 | 00:15 | N/A | 0.45 | 45% | 0.45 | Fixing Errors |
| 25/04/2020 | 0.10 | 00:15 | 00:45 | N/A | 0.30 | 300% | 0.30 | Testing |
| 25/04/2020 | N/A | 00:45 | 03:00 | 2.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25/04/2020 | 1 | 03:00 | 04:30 | N/A | 1.30 | 130% | 1.30 | Write Up Documentation Task log and Learning Journals |