**Programming Task Log**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | BASELINE ESTIMATE | START | END | BREAK | HOURS | CORRECTION FACTOR | ADJUSTED ESTIMATE | DESCRIPTION |
| 25/04/2020 | 0.10 | 07:00 | 07:20 | N/A | 0.20 | 200% | 0.20 | Set Up Scene |
| 25/04/2020 | 0.50 | 7:20 | 07:50 | N/A | 0.30 | 60% | 0.30 | Research |
| 25/04/2020 | 0.30 | 7:50 | 08:50 | N/A | 1 | 333% | 1 | Write Up Script |
| 25/04/2020 | 0.30 | 8:50 | 09:10 | N/A | 0.20 | 66% | 0.20 | Add Player Movement Script |
| 25/04/2020 | 0.50 | 09:10 | 9:35 | N/A | 0.25 | 50% | 0.25 | Add Jump in the Script |
| 25/04/2020 | N/A | 09:35 | 20:00 | 10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25/04/2020 | 0.30 | 20:00 | 20:20 | N/A | 0.20 | 66% | 0.20 | Script Test & Changes in Movement |
| 25/04/2020 | 1 | 20:20 | 21:10 | N/A | 0.50 | 50% | 0.50 | Write Up Documentation Task log and Learning Journals |