**Programming Task Log**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | BASELINE ESTIMATE | START | END | BREAK | HOURS | CORRECTION FACTOR | ADJUSTED ESTIMATE | DESCRIPTION |
| 26/04/2020 | 0.10 | 06:00 | 06:15 | N/A | 0.15 | 150% | 0.15 | Set Up Scene |
| 26/04/2020 | 0.45 | 06:15 | 06:40 | N/A | 0.25 | 55% | 0.25 | Research |
| 26/04/2020 | 1 | 06:40 | 08:30 | N/A | 1.50 | 150% | 1.50 | Write Up Script |
| 26/04/2020 | 0.20 | 08:30 | 09:00 | N/A | 0.30 | 150% | 0.30 | Fix Errors |
| 26/04/2020 | 0.45 | 09:00 | 09:40 | N/A | 0.40 | 88% | 0.40 | Testing Values |
| 26/04/2020 | N/A | 09:40 | 10:00 | 0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26/04/2020 | 1 | 10:00 | 10:45 |  | 0.45 | 45% | 0.45 | Write Up Documentation Task log and Learning Journals |