**Programming Task Log**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | BASELINE ESTIMATE | START | END | BREAK | HOURS | CORRECTION FACTOR | ADJUSTED ESTIMATE | DESCRIPTION |
| 26/04/2020 | 0.15 | 10:30 | 10:45 | N/A | 0.15 | 100% | 0.15 | Set Up Scene |
| 26/04/2020 | 0.30 | 10:45 | 11:10 | N/A | 0.25 | 83% | 0.25 | Research |
| 26/04/2020 | 0.15 | 11:10 | 11:30 | N/A | 0.20 | 133% | 0.20 | Set Up Text |
| 26/04/2020 | 0.45 | 11:30 | 12:00 | N/A | 0.30 | 66% | 0.30 | Write Up Script |
| 26/04/2020 | N/A | 12:00 | 13:00 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26/04/2020 | 0.10 | 13:00 | 13:20 | N/A | 0.20 | 200% | 0.20 | Testing and Script Adjustments |
| 26/04/2020 | 1 | 13:20 | 14:00 | N/A | 0.40 | 40% | 0.40 | Write Up Documentation, Task log and Learning Journals |